## Slide 1: Corona Warn App
Sachstandsbericht zur Entwicklung
Dr. Thomas Helmke

## Slide 2: Corona Warn App
Projektziele
1
2
Projektphasen / -inhalte
2
4
Interne Projektstruktur am RKI
3
7
Projektorganisation
4
10

## Slide 3: Projektziele
Corona Warn App
Ansatz muss Datenschutz unter Betrachtung des aktuellen öffentlichen Diskurses entsprechen
  Datensparsam, datensicher und auf spezifischen Zweck begrenzt!
  Hohe Nutzung durch Bevölkerung ist für Zielsetzung der Eindämmung der Pandemie zwingend erforderlich
Freiwilligkeit zur Nutzung muss gewährleistet sein
Schnelle Umsetzbarkeit unter Beachtung der gängigen mobilen Betriebssysteme (iOS / Android) muss gegeben sein
Prozesse zur digitalen Benachrichtigung bei einer SARS-CoV-2 Infektion müssen vorhanden sein
Verbesserung, Adaptierung und Validierung des Algorithmus zum Contact-Tracing muss im Verlauf der COVID-19-Pandemie möglich sein
Anbindung der Testlabore, um Infektionsketten möglichst frühzeitig unterbrechen zu können
Freiwillige Bereitstellung von Analysedaten von positiv getesteten Personen zu Symptomen und ggf. Symptombeginn
  Zur epidemiologischen Bewertung der Kontaktsituationen

## Slide 4: Corona Warn App
Projektziele
1
2
Projektphasen / -inhalte
2
4
Interne Projektstruktur am RKI
3
7
Projektorganisation
4
10

## Slide 5: Projektphasen
Corona Warn App
Corona Warn App
Mitte Juni
tbd
Heute
tbd
Phase I:
Basisfunktionalität
Phase II:
Bereitstellung Daten zur epidemiologischen Forschung
Phase III:
Wartung & Pflege

## Slide 6: Projektinhalte
Corona Warn App
Phase I: Basisfunktionalität
Phase II: Forschungsdaten
Phase III: Wartung & Pflege
Anpassung der App auf aktuelle mobile OS (Android / iOS)
Anpassung des BE an aktuellen Stand der IT-Sicherheit
Umsetzung weiterer Features in App und Backend-Komponenten auf Kundenwunsch nach Angebot
Epidemiologisches Monitoring der Funktionalität der App
  Wirksamkeit der App
  Deskriptive Analysen zum Ausbruchsgeschehen
Epidemiologische Fragestellungen
  Welche Auswirkungen hat Mobilität auf die Verbreitung von COVID-19
Proximity Tracing – Technisches System: App und Dienst im Backend
App ist freiwillig, kann jederzeit deinstalliert werden und hat nur 2 Funktionen
  Funktion 1: Information über COVID-19-Testergebnis
  Funktion 2: Bei positivem COVID-19-Testergebnis, Warnung von anderen Nutzer/innen über ein erhöhtes Ansteckungsrisikos
Datenschutz (BfDI) und IT-Sicherheit (BSI) sind sicher gestellt
tbd
tbd
Realisierung bis Mitte Juni

## Slide 7: Corona Warn App
Projektziele
1
2
Projektphasen / -inhalte
2
4
Interne Projektstruktur am RKI
3
7
Projektorganisation
4
10

## Slide 8: Verantwortlichkeiten & Kommunikationsstruktur
Interne Projektstruktur am RKI
PMO
Projektsteuerung
Fachabteilungen
ZV 4
DSB / ISB
Abt. 2 / Abt. 3 / ZIG
Datenschutzbeauf-tragter / Informations-sicherheitsbeauftragter
Informationstechnik
Dr. Michael Goltz
Dr. Jörg Lekschas
Marie Reupke
Mark-Julian Starrach
Mandy Herbst
Recht
Vertragsprüfung und -ausgestaltung
Joachim-Martin Mehlitz
Patrick Schmich (PL)
Robin Houben
Dr. Justus Benzler
Dr. Göran Kirchner
Dr. Sandra Beermann
T/SAP Workstreams
RKI Projektteam
Steuerung
Abstimmung (Bei Bedarf)
Aktueller Status (Täglich)
Operative
Themen
Steuerung / Operative Themen
Dr. Thomas Helmke: Projektorganisation
Dr. Holger Schmidt: Technisches Projektmanagement Vertretung Dr. Thomas Helmke
Dr. Alexandra Kühte: Projektkommunikation
PMO BCG
Präsidium
Projektlenkung
Prof. Dr. Lothar H. Wieler
Prof. Dr. Lars Schaade

## Slide 9: Corona Warn App
Projektziele
1
2
Projektphasen / -inhalte
2
4
Interne Projektstruktur am RKI
3
7
Projektorganisation
4
10

## Slide 10: Projektstruktur T/SAP
Aktueller Projektstand
Program Leadership
Phase I
Architecture
Development
IT Security
Testing
System Ops and Hosting
Proximity
Measurement
Comms
Hotline
Open Source Community
Go-Live Planning
Datenschutz
Scoping
Network
Phase II
Risk Scoring and Epidemiological Analytics
Systems inter-operability
Schauff (T)
Pan European Concept
Public Affairs
Project Management Office
Legal
Finance / Cost / Effort
T/SAP Workstreams

## Slide 11: Tägliche Abstimmungen
Projektleitung
RKI-intern um 9:15 Uhr und 19:00 Uhr
Austausch T/SAP, RKI, BMG zu aktuellen Themen um 10:00 Uhr
Workstreams
Abstimmungen auf Arbeitsebene 7 Tage die Woche
15 RKI-intern Beteiligte
200 extern Beteiligte, u.a.
  Bundeskanzleramt
  Bundesgesundheitsministerium
  Bundesinnenministerium
  BSI und BfDI
  Presse- und Informationsamt der Breg
  SAP
  Telekom
  Kommunikationsagenturen
Aktueller Projektstand

## Slide 12
msg systems ag
Robert-Buerkle-Str. 1, 85737 Ismaning/Munich
Germany
Phone: +49 89 96101-0
Fax: +49 89 96101-1113
info@msg.group
www.msg.group